Бизнес-требования

Сайт «Сервис опросов 360»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Колесникова Елена, руководитель команды Обучения и развития (LnD) |
| Исполнители | Команда практикантов |
| Срок реализации | 2 недели |

1. Назначение и контекст

Компания проводит оценку сотрудников по методике «360 градусов»: на одного сотрудника (оцениваемого) собирается обратная связь от нескольких человек вокруг него — руководителя, коллег, подчинённых, а также от него самого (самооценка).

Сейчас этот процесс реализован на текущем устаревшем сайте, что неудобно для сбора и обработки. Нужен простой веб-сайт, который позволит создать опрос, задать, кто кого оценивает, собрать ответы и посмотреть результаты.

Документ описывает требования для команды практикантов. Поскольку срок ограничен двумя неделями, требования разделены на обязательный минимум (MVP) и желательные доработки. В первую очередь реализуется MVP.

2. Цели

- Дать администратору возможность создавать опрос 360 без участия разработчиков.

- Позволить задать, по кому собирается обратная связь и кто её даёт (матрица опрашиваемых).

- Дать респондентам удобно ответить на вопросы (текстом или выбором из вариантов).

- Обеспечить узнаваемый корпоративный вид в стиле Directum.

4. Роли пользователей

| Роль | Что делает |
| --- | --- |
| Администратор (руководитель) | Создаёт опрос, формирует анкету и матрицу опрашиваемых, смотрит результаты. |
| Респондент | Открывает свою анкету, отвечает на вопросы, отправляет ответы. |

Для MVP достаточно этих двух ролей. Отдельный личный кабинет оцениваемого – желательная доработка.

5. Функциональные требования

5.1. Создание опроса (MVP)

1. Администратор может создать новый опрос, указав название и (необязательно) описание и сроки проведения.

2. Администратор может составить анкету – добавить, отредактировать и удалить вопросы.

3. У опроса есть статусы: «Черновик» (редактируется), «Активен» (идёт сбор ответов), «Завершён» (сбор закрыт).

4. Администратор видит список созданных опросов с их статусами.

5.2. Матрица опрашиваемых (MVP)

5. Администратор формирует список оцениваемых сотрудников.

6. Для каждого оцениваемого администратор указывает список респондентов.

7. Для каждой пары «оцениваемый–респондент» можно задать роль респондента (руководитель / коллега / подчинённый / самооценка).

8. Один и тот же респондент может оценивать нескольких сотрудников; один оцениваемый может иметь несколько респондентов (связь «многие ко многим»).

9. Матрица отображается в наглядном виде (таблица), её можно отредактировать до запуска опроса.

Упрощение для MVP: сотрудников можно добавлять вручную (ФИО + e-mail). Импорт из файла/системы – желательная доработка (см. раздел 8).

5.3. Виды вопросов (MVP)

10. Вопрос с текстовым ответом – респондент вводит ответ в свободной форме.

11. Вопрос с выбором из предзаполненных вариантов – администратор заранее задаёт варианты, респондент выбирает. Для MVP достаточно выбора одного варианта; множественный выбор и шкала (например, оценка 1–5) – желательная доработка.

12. Для каждого вопроса администратор может пометить его как обязательный или необязательный для ответа.

5.4. Прохождение опроса респондентом (MVP)

13. Респондент получает ссылку на анкету (способ доставки уточняется — см. вопросы заказчику).

14. Респондент видит, по кому он отвечает, и проходит анкету по этому оцениваемому.

15. Если респондент оценивает нескольких сотрудников, он видит список и проходит анкеты по очереди.

16. При отправке проверяется, что заполнены все обязательные вопросы.

17. После отправки респондент видит подтверждение, что ответы сохранены.

5.5. Результаты (MVP – базовый уровень)

18. Администратор может посмотреть собранные ответы по выбранному оцениваемому.

19. Ответы можно сгруппировать по ролям респондентов (руководитель / коллеги / подчинённые / самооценка).

Выгрузка в Excel/PDF – желательная доработка, не входит в обязательный минимум.

6. Требования к визуальному оформлению (стиль Directum)

1. Интерфейс сайта оформляется в корпоративном стиле Directum: фирменные цвета, логотип, шрифты в соответствии с брендбуком.

2. На всех страницах присутствует единая шапка/подвал с логотипом.

3. Кнопки, заголовки и формы оформлены единообразно.

4. Сайт корректно отображается на экране ноутбука/ПК (десктоп). Адаптивность под мобильные – желательная доработка.

Команде нужно запросить у заказчика брендбук и логотип в начале работ. Если брендбук не предоставлен – использовать основные цвета бренда и логотип по согласованию.

7. Нефункциональные требования

1. Простота: интерфейс понятен пользователю без обучения.

2. Данные ответов сохраняются и не теряются после отправки.

3. Сайт работает в актуальных версиях браузеров (Chrome, Edge).

4. Технологический стек выбирается из расчёта возможностей команды; допускается простое решение (готовый фреймворк/шаблон). Стек согласуется с куратором.

8. Границы проекта

Входит в MVP (обязательно за 2 недели):

- создание опроса и анкеты;

- формирование матрицы опрашиваемых;

- текстовые вопросы и вопросы с выбором варианта;

- прохождение опроса респондентом;

- базовый просмотр собранных ответов; оформление в стиле Directum.

Желательные доработки (если останется время):

- отправка письма на почту респондентам со ссылкой на заполнение опроса;

- множественный выбор и шкальные вопросы;

- импорт сотрудников из файла;

- выгрузка результатов в Excel/PDF;

- личный кабинет оцениваемого;

- напоминания о незаполненных анкетах.

9. Примерный план на 2 недели

| Период | Что делается |
| --- | --- |
| Дни 1–2 | Уточнение требований, получение брендбука, выбор стека, дизайн экранов. |
| Дни 3–6 | Создание опроса и анкеты, типы вопросов. |
| Дни 7–9 | Матрица опрашиваемых. |
| Дни 10–12 | Прохождение опроса респондентом, сохранение ответов. |
| День 13 | Базовый просмотр результатов, оформление в стиле Directum. |
| День 14 | Тестирование, демонстрация заказчику, исправление замечаний. |

10. Критерии приёмки

- Администратор может создать опрос, добавить вопросы обоих типов и сохранить его.

- Администратор может задать матрицу: указать оцениваемых и их респондентов.

- Респондент может открыть анкету, ответить и отправить; ответы сохраняются.

- Администратор может увидеть собранные ответы по оцениваемому.

- Сайт оформлен в корпоративном стиле Directum.

- Заказчик подтвердил работу на демонстрации.

Вопросы к бизнес-заказчику

Эти вопросы помогут команде уточнить требования до начала разработки.

Цели и масштаб

- Сколько опросов и сколько сотрудников планируется обрабатывать одновременно (примерно)?

- Нужна ли поддержка нескольких опросов параллельно или достаточно одного активного?

- Как часто будут проводиться опросы (разовый пилот или регулярно)?

Создание опроса и анкета

- Будет ли единый шаблон анкеты для всех или нужно создавать вопросы под каждый опрос?

- Сколько примерно вопросов в одной анкете?

- Нужно ли группировать вопросы по разделам/компетенциям?

Матрица опрашиваемых

- Откуда брать список сотрудников – вводить вручную или загружать из файла (Excel)? Есть ли готовый файл?

- Какие роли респондентов нужны (руководитель, коллега, подчинённый, самооценка) – этого набора достаточно?

- Может ли один человек быть и оцениваемым, и респондентом для других?

- Есть ли ограничения (например, минимальное число респондентов на одного оцениваемого)?

Вопросы и ответы

- Для вопросов с выбором – нужен только один вариант или возможен множественный выбор?

- Нужна ли числовая шкала оценки (например, от 1 до 5)? Если да – в этой версии или позже?

- Должны ли ответы быть анонимными для оцениваемого, или важно видеть, кто что ответил?

Доступ и доставка анкет

- Как респонденты будут получать доступ к анкете – по ссылке, по e-mail, через вход с логином/паролем?

- Нужна ли авторизация (вход в систему) или достаточно персональной ссылки?

- Кто будет администратором и сколько таких людей?

Результаты

- Достаточно ли простого просмотра ответов или нужны графики и средние баллы?

- Нужна ли выгрузка результатов в Excel или PDF? (Если да – это может выйти за рамки 2 недель.)

- Кто и в каком виде будет смотреть итоги по сотруднику?

Визуальный стиль Directum

- Можно ли получить брендбук, логотип и палитру фирменных цветов?

- Есть ли примеры существующих интерфейсов компании, на которые нужно ориентироваться?

- Нужна ли поддержка мобильных устройств или достаточно версии для компьютера?

Технические и организационные

- Где будет размещён сайт (внутренний сервер, облако, локальный запуск для демонстрации)?

- Есть ли требования к хранению персональных данных сотрудников?

- Кто куратор проекта и к кому обращаться с вопросами по ходу работы?

- Что считается успешным результатом за 2 недели – рабочий MVP или решение «под ключ»?